스크랩 하이라이트 DS 도입 추진 현황

2026. 10. 27  ·  미디어그룹

# 1. 개요

□ AI가 스크랩 PDF 기사의 핵심 문장을 자동으로 하이라이트하는 기능

- 기사 제목·부제와 관련된 핵심 문장을 표시하고, 동일 이슈 기사가 연이어 실린 경우 두 번째 기사부터는 중복되지 않는 내용만 표시

- 150페이지 스크랩 기준 5~7분 내 처리, 잘못 표시된 부분은 Acrobat에서 수정 가능

□ 그룹 스크랩은 9.14부터 운영 중이며, 각사 연내 적용 권고

- 권고 일정: 10월 착수 → 11월 테스트 → 12월 적용

□ DS 목표: DX와 동일 시점 도입

# 2. 진행 현황

| 구분 | 현황 |
| --- | --- |
| DX | 10.12 샘플 테스트 결과 그룹 스크랩과 양식·성능이 유사해 별도 개발 없이 적용 가능 판정 현재 사용 환경 준비 중이며, 도입일은 미정 |
| DS | DX AX/PI센터 AX개발팀과 실무 협의 착수 (10.27) 부문 간 지원 절차상 팀장님 명의 공식 지원 요청이 있어야 개발팀 지원 가능 |

□ DS 도입 가능성은 높은 편

- DX와 같이 DS 스크랩 양식이 그룹과 유사하면 개발 없이 '사용 환경 준비'만으로 도입 가능

- 양식 차이가 있을 경우 맞춤 개발 필요 → DS 샘플 테스트로 판정 예정

# 3. 도입을 위해 필요한 사항

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발팀 지원 | DX AX/PI센터에 공식 지원 요청 (팀장님 명의) |
| 샘플 테스트 | DS 스크랩·수기 하이라이트 샘플 제공 → 적용 가능 여부 판정 |
| 사용 환경 | Windows 11 PC(16GB 이상), 사내 외부 생성형 AI(GPT Tier 4) 계정 |
| 보안 절차 | OCR 서버 방화벽 등록, NASCA/DRM 프로그램 신뢰 등록 |
| 보안 정책 | 기사 텍스트가 외부 AI(ChatGPT)로 전송되는 구조 → DS 정보보호 정책 확인 필요 |
| 비용 | 1회 실행 시 AI 크레딧 300~350 소요 (매일 운영 기준 비용 검토 필요) |

# 4. 추진 일정 (안)

| 단계 | DX | DS (안) |
| --- | --- | --- |
| 지원 요청·샘플 전달 | 10.12 완료 | 10월 말 |
| 샘플 테스트·판정 | 10.12 완료 (개발 불필요) | 샘플 전달 직후 |
| 사용 환경·보안 준비 | 진행 중 | 즉시 병행 착수 |
| 실제 스크랩 병행 테스트 | 미정 | 환경 준비 완료 후 약 2주 |
| 본 적용 | 미정 | DX와 동일 시점 (늦어도 12월) |

※ DX 도입일 확인 후 DS 일정 확정 예정

# 5. 고려 사항

- 보안 절차·계정 발급에 시간이 소요될 수 있어 지원 요청과 병행해 즉시 착수

- DS 양식이 그룹과 다를 경우 추가 개발로 DX 대비 일정이 늦어질 수 있음

- 특수 편집 기사(비정형 레이아웃)는 자동 하이라이트가 되지 않아 수작업 보완 필요 (DX도 동일 방침)

# 6. 요청 사항

□ DX AX/PI센터 안재용 센터장·김상하 상무께 개발 지원 요청 메일 발송 (붙임 초안)

# 붙임. 개발 지원 요청 메일 (초안)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수신 | DX AX/PI센터 안재용 센터장님, 김상하 상무님 |
| 참조 | AX개발팀 김경수 파트장, 이근택 프로 |
| 제목 | [협조 요청] AI 스크랩 하이라이트 기능 DS 적용을 위한 개발·테스트 지원 요청 |

안재용 센터장님, 김상하 상무님 안녕하십니까.

DS 커뮤니케이션팀장 [성함]입니다.

그룹에서 안내된 「AI 활용 스크랩 개선 사례 공유 및 각사 적용 요청」과 관련하여, DS 부문도 DX와 같은 시점에 스크랩 하이라이트 기능을 도입하고자 AX/PI센터 AX개발팀의 지원을 요청드립니다.

1. 요청 사항

- 기존 스크랩 하이라이트 프로그램의 DS 스크랩 양식 적용 검토

- DS 양식 대응에 필요한 개발 및 테스트 지원

- DX 도입 일정에 맞춘 DS 동시 적용 일정 협의

2. DS 준비 사항

- DS 스크랩 및 수기 하이라이트 샘플 제공

- 사용자 PC, 생성형 AI 계정, 방화벽·NASCA 등록 등 사용 환경은 DS에서 병행 준비

3. 실무 담당

- DS 커뮤니케이션팀 양진호, 이한정

바쁘신 중에 협조 요청드려 송구하며, 지원해 주시면 감사하겠습니다.

[성함] 드림