4. 이슈 및 대응

| 구 분 | 내 용 | 대 응 |
| --- | --- | --- |
| OCR 서버 | 그룹(06:00~06:45)·DX(06:30~06:45)와 공동 사용, 동시 실행 시 대기 | DS 실행 시간대 분리, 겹칠 경우 후순위 |
| 일 정 | 샘플 전달·개발팀 착수 지연 시 11월 테스트 착수 불가 | 10월 내 샘플 전달·착수 협의 |
| 보안·계정 | 방화벽·NASCA 등록, 계정 발급 소요기간 | 회신과 무관하게 즉시 신청 |
| 양 식 | DS 양식이 그룹과 다를 경우 추가 개발 필요 | 샘플 조기 판정 |
| 정책·비용 | 기사 텍스트 외부 AI 전송, 크레딧(회당 300~350) | 정보보호 정책·비용 부담 주체 사전 확인 |